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Nota
Oggetto: Le opere infrastrutturali strategiche suddivise per stato di attuazione

Premessa
Ai fini dell’audizione del Prof. Fabio Gobbo, Sottosegretario di Stato Segretario del CIPE, presso la Commissione Lavori Pubblici, Comunicazioni del Senato riguardo lo stato di attuazione del Primo Programma di Infrastrutture Strategiche, si è trasmesso un documento di sintesi sugli esiti della ricognizione effettuata dal tavolo tecnico istituito dal CIPE. Tale documento è stato approvato dal CIPE medesimo nella seduta dello scorso 17 novembre.

La presente nota integra la documentazione già inviata, in particolare la tabella 2 su “Stato di attuazione, risorse e relativi fabbisogni”, considerando anche le opere non deliberate individualmente dal CIPE (si confronti la delibera n. 130 del 2006 recante “Rivisitazione Programma delle Infrastrutture Strategiche”). 
Stato di attuazione degli interventi
Come si evince dalla tabella allegata al presente documento, il costo totale delle opere oggetto della ricognizione ammonta a 90,9 miliardi euro. La delibera CIPE n. 130/06, nel rivisitare il Programma, ha fornito una lista di opere strategiche il cui costo ammonta complessivamente a 173,4 miliardi di euro. 
Considerando quest’ultimo importo, nel complesso sono state ultimate opere il cui valore ammonta allo 0,7 per cento del totale. Le opere cantierate rappresentano l’8,8 per cento, mentre le opere affidate e quelle in gara si attestano rispettivamente sul 7,4 e sul 3,4 per cento. Le opere rimanenti sono state classificate in base allo stadio di progettazione: progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo. Questo insieme di interventi è il più consistente ed è pari al 32 per cento del totale. In particolare, le opere con progetto definitivo pesano per il 26 per cento. 
Fabbisogno finanziario
Prendendo in considerazione tutte le opere incluse nella delibera n. 130/2006, le ulteriori esigenze di finanziamento rispetto alle risorse certamente disponibili (cosiddetto fabbisogno prudenziale) salgono in maniera rilevante, passando da 54,3 a 136,8 miliardi di euro. 

Il 78,9 per cento del costo relativo agli interventi del programma risulta cioè privo di copertura finanziaria.  
Come è logico attendersi, in media le opere in stadio di progettazione godono di un grado di copertura più basso di quelle già in gara, affidate e cantierate. 
Se tra le risorse si includono anche quelle non certamente disponibili
 si ottiene una misura di fabbisogno più basso (fabbisogno da verificare), pari a circa 127,9 miliardi di euro. Anche in questa accezione, peraltro, più del 70 per cento (73,7 per cento) del costo complessivo risulta privo di finanziamento. 
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A B c D E=C+D. F=E/A G=AE H | J K L=KA | M=AE+K) | N
N Ultimate 1427,180 | 0.7% 1.099.765 23000| 1122765| 99.6% 4415 | 0.00% 4415 0,000 4415 04% 0,000 0%
.i| Cantierate 15.2711,922 | 88% 9.418,261 817327| 10235588 | 67.0% 5.036,334 | 368% 0,000 41,580 41580 | 03% 4994754 | 4%
o
4 ? Affidate 12,840,876 | 7.4% 4380568 | 5535447 | 9916016 | 77.2% 2924860 | 2.14% 0,000 436262 | 436262 34% 2488598 | 2%
. b Gara 5.868,563 | 3.4% 2385661 2107742 | 4463403 | 76.1% 1.405,160 | 1,03% 0,000 769319 | 769319 13.1% 635841 0%
: ";: Progettazione™ 5550808 | 32.0% | 8322309 | 2156728| 10.479.037| 18.9% 45.020,040 | 32.92% 604,973 6.900072| 7669.046| 13.8% | 37359994 | 29%
: ; Progetto Esecutivo 9.804,303 | 5.7% 1826733 265210  2091.943| 213% 7.712,360 | 5.64% 0,000 1832719 | 1914719 | 19.5% 5797.641| 5%
b
e : Progetto Definitivo 45102230 | 26.0% | 6.037.688 | 1823204 | 7.860.982| 17.4% 37.241,249 | 27.22% 604,973 5067354 | 5754327| 128% | 31.486922| 25%
: ! Progetto Preliminare 601,544 | 0.3% 469,344 68,224 537568 | 89.4% 63,976 | 0.05% 0,000 0,000 0,000 0,0% 63976 | 0%
¢ ? Altro 281,052 | 0.2% 261495 18,592 280,087 | 99.7% 0,965 | 0.00% 0,000 0,000 0,000 0,0% 0965 0%
I3
° Sub totale 90.897.670 | 524% | 25.949,515| 10.658,836 | 36.608,351| 40,3% 54289319 | 39.7% 609,388 847,233 | 8.920,622| 9.8% 45.368,697 | 35%
Opere NON deliberate singolarmente dal Cipe 82504725 | 47,6% 0,000 0,000 0,000 0,0% 82.504,725 | 60,31% 0,000 0,000 0,000 0,0% 82504725 | 65%
TOTALE 173.402,395 | 100% | 25.949,515| 10.658,836 | 36.608,351| 21,1% 136.794,044 | 100% 609,388 8047233 | 8920622| 51% | 127.873422| 100%
Note

* Timporto tiene conto di 100 ml di euro assegnati ad opere non ancora indviduate relative al nodo di Napoli (metropolitane)

*+ Progettazione: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva

il totale tiene conto di 164 m di euro non allocati né a risorse pubbliche, né private





� Per una descrizione di tali risorse, si veda l’allegato al documento approvato dal CIPE lo scorso 17 novembre. 
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